Гуманитарный проект

| Наименование проекта | Умный дом для независимой жизни |
| --- | --- |
| Срок реализации проекта | Пять лет |
| Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение социального обслуживания «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |
| Цели и задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | Цели проекта: Расширение социального взаимодействия воспитанников и выпускников ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» через внедрение альтернативной интернатам формы проживания для людей, нуждающихся в посторонней помощи и уходе Задачи: создать комфортную среду для общения и трудовой деятельности выпускников Весновского дома-интерната и участников проектов «Программа восстановления дееспособности», «Программа приобретения жизненных навыков» ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»; создать комфортную жилую среду при помощи организации грамотного максимально удобного функционального зонирования дома, технического оборудования, мебели, адаптированной к потребностям инвалидов – колясочников; обеспечить выпускникам ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» сопровождение в необходимом и достаточном объеме; обеспечить выпускников ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» жильем в «умном доме для независимой жизни» |
| Целевая группа | Воспитанники дома-интерната |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта | Разработка проекта одноэтажного здания, хозяйственных помещений (гараж, склад, овощехранилище, помещения для содержания скота, баня-прачечная, беседка), придомовой территории (стоянка для автомобилей, площадка для остановки и выгрузки автотранспорта, площадка для сушки белья, дорожки); строительство одноэтажного здания, хозяйственных помещений, придомовой территории в г.п. Глуск; приобретение мебели и необходимого оборудования для дома, хозяйственных помещений, придомовой территории; обустройство дома, хозяйственных построек, придомовой территории; жизнеустройство выпускников: создание необходимых условий для проживания конкретного человека с ограниченными возможностями, трудоустройство (социальными работниками по уходу за инвалидами-колясочниками в «умном доме для независимой жизни», в других учреждениях Глуска, если будут вакансии), организация досуга и др; организация предоставления социальных услуг в необходимом и достаточном объеме выпускникам дома-интерната. |
| Общий объем финансирования | Средства донора 250 000,00 долл. США, софинансирование не предполагается |
| Место реализации проекта | Глусский район, д.Весново |
| Контактное лицо | В.В.Климович, директор дома-интерната, 8 02230 74084 vesnov04di@gmail.com |